# Tермин плана рализације апликације

## 30.04.2026:

- Креирање скелета (креирање потребних страница, дугмића, интерфејса и осталог...)

- Повезивање са базом података (добављачи, магацин и намирнице)

## 07.05.2026:

- Креирање систем за нпоручивање

- Додавање ставки у наруџбину

- Чување у бази

- Повезивање са одређеним делом базе (намирнице)

- Додавање функционалности дугмићими и и нтерфејсима за овај део

## 14.05.2026:

- Креирање картице за преглед стања магацина

- Додавање функционалности дугмићими и и нтерфејсима за овај део

- Повезивање картице са одређеним делом базе (магацин)

## 21.05.2026:

- Креирање картице за избор добављача

- Повезивање са одређеним делом базе (добављачи)

- Додавање функционалности дугмићими и и нтерфејсима за овај део

## 28.05.2026:

- Финалне провере и тестирање рада апликације

- Потенцијалне измене и корекције